# M99 KNOWLEDGE PLATFORM
Пълна история и текущо състояние

Версия v13 — 06.09.2026 г.
Български управленски и технически документ от началото на проекта до текущия checkpoint

Текущ доказан green Git baseline: 732fd33fbc45eeed7150bf02d61c579430dbf0c1

Текуща функционална цел: Phase 4.6 R1 FINAL — Self-Tested E2E Auto Publish m99.eu

# 1. Предназначение

Този документ е човешкият консолидиран отчет за M99 Knowledge Platform от началото на проекта до 06.09.2026 г. Той не заменя source code, тестовете, ADR и machine-readable governance, а ги обобщава в разбираем за собственика на бизнеса формат.

Основната цел е да не губим контекст, да не се връщаме към вече взети решения и да разграничаваме ясно РЕШЕНО, РЕАЛИЗИРАНО, ТЕСТВАНО, ОТВОРЕНО и ОТЛОЖЕНО.

# 2. Какво изграждаме

M99 Knowledge Platform е централната система за идентичност на продуктите, проверено продуктово знание, доставчици и производители, съдържание и SEO, канали, публикуване, синхронизация, Dolibarr ERP/CRM/склад и governance.

M99 е Single Source of Truth. Сайтовете, Dolibarr, MoneyWork, доставчиците и производителите са източници, канали или оперативни системи, но не притежават canonical M99 identity.

# 3. Бизнес цел

Платформата трябва да подпомага международната експанзия на M99 Group, минимален административен персонал, максимална безопасна автоматизация, по-добър cash flow, контрол на наличностите и повторно използване на едно проверено продуктово знание във всички канали.

# 4. Основни архитектурни принципи

Single Source of Truth; Knowledge First; No Duplicate Data; Evidence Based; AI Native, not AI Invented; историческите observations се пазят; Market и Channel са различни понятия; observation не е автоматично canonical truth.

Нов feature не трябва да чупи вече приет guardrail. Временен дефект не отменя архитектурно решение.

# 5. Canonical Product и Identity

Canonical chain: ProductGroup -> ProductVariant -> SupplierOffer/SupplierMapping -> Evidence/Observation -> ChannelPresence -> ChannelContent -> ChannelPrice -> InventoryMapping.

Supplier SKU, manufacturer MPN, EAN/GTIN, MoneyWork code, Dolibarr ID, website ID, title и URL са mappings към M99, а не самата M99 identity.

Identity states: NEW / EXISTING / AMBIGUOUS / UNRESOLVED. AMBIGUOUS задължително изисква човешко решение.

ProductGroup lifecycle: draft -> active -> paused -> retired. Hard DELETE изисква operator approval, ръчно DELETE и audit.

# 6. Supplier / Manufacturer / Brand

Supplier и Manufacturer остават отделни governed роли. Supplier текст или brand evidence не може тихо да стане canonical Manufacturer.

Brand е отделен object. Операторът може да предложи нов Supplier/Manufacturer/Brand, но Super Admin одобрява governed object-а.

Един M99 продукт може да има повече от един verified supplier.

# 7. Evidence и източници

Приоритетът за technical truth е: exact official manufacturer -> official docs/catalogue/certificate -> validated B2B -> exact supplier -> verified internal/legacy -> operator -> AI върху verified evidence.

Всеки важен факт трябва да пази provenance, когато е приложимо.

# 8. Канали и системи

mela99.com: ThirtyBees 1.7 / PrestaShop 1.7 family, BG+EN.

m99.eu: PrestaShop 9.1.5, доказан API GET/POST path, EN/BG/RU контекст.

rabotni-drehi.com: WordPress BG.

medicinski-drehi.com: medical clothing channel.

laviro.ro: PrestaShop 1.6.1.24, RO.

alviro.ro: Romanian market channel.

toplinka.com: отопление и фотоволтаици.

Dolibarr: operational ERP/CRM/warehouse.

MoneyWork/legacy sites: migration и reconciliation sources.

# 9. Operator workflow

Нормалният бизнес оператор не трябва да знае Python, PowerShell, API, JSON, SQL или credentials.

Главният поток е Add Products: доставчик -> категория -> продукт/вариант -> hydration -> Identity/Duplicate Review -> M99 ID -> targets -> canonical preparation -> pricing -> content/SEO -> images -> variants -> preflight -> confirmation -> DRAFT/TEST -> readback -> Quality Gate -> activation.

# 10. Publishing Constitution

CREATE и UPDATE са различни договори. Duplicate guard преди CREATE. Mandatory readback след write. HTTP 200/201 не означава Product Quality PASS.

Activation изисква permission. Final category е operator-owned. DELETE е explicit human action.

Новата Phase 4.6 посока за automatic m99.eu publish не отменя identity/evidence/quality/security/readback/audit правилата.

# 11. Content / SEO / Images / Variants

AI работи върху verified facts и не измисля стандарти, материали, stock или технически claims.

Supplier prose не се копира verbatim. Съдържанието се адаптира по channel/language.

Image pipeline: Discover -> Verify -> Download -> Relevance -> Dedupe -> Resize -> WebP -> ALT -> Review -> Upload -> Association -> Readback.

Visible size != stock. Supplier availability != M99 physical stock. Variational product има точно една default combination.

# 12. Presence / Daily Sync / Dolibarr

Presence != Stock. Daily Sync и New Product Import са отделни operational classes.

NO_CHANGE -> NO_WRITE. Verification failure не е OUT_OF_STOCK и не е quantity 0.

Dolibarr е operational ERP/CRM/warehouse. Supplier external availability и M99 physical stock са различни величини.

# 13. История: Foundation до v0.6.x

README v1: Knowledge Base, Single Source of Truth, Evidence Based, AI Native.

v0.5.x: MoneyWork migration, identity mapping, Dolibarr integration concepts.

v0.6.2-v0.6.3: exact manufacturer evidence, supplier mismatch blocking, existing-product discovery.

v0.6.4-v0.6.6: multilingual content, DRY_RUN, WRITE_DRAFT, readback.

v0.6.6.4.x: legacy reconciliation field-by-field.

v0.6.7.x: Cherokee pilot, real draft, доказано е че technical write success != product quality.

# 14. История: v0.7.1 и v0.7.2

v0.7.1 Rev7: 234 tests PASS; commit 8c3d2d7fc729f22001c320d1fa033528272eb21e.

v0.7.2 Phase 1: Canonical Data Model Foundation; commit 193b6bcc6c8f4b13439102a99f00d1b542b1851f.

v0.7.2 Phase 2: SQLAlchemy + Alembic foundation, без silent production migration.

v0.7.2 Phase 2.5: m99.eu PrestaShop 9 adapter, import path и multilingual contract.

Governance Consolidation: DECISION_REGISTRY, FEATURE_GAP_REGISTRY, M99_CURRENT_CONTEXT и ADR-0001.

# 15. История: v0.7.3

Добавени са Operator Product Import Wizard, ImportJob, Organization Registry, SupplierSource contract, Supplier Browser foundation, Identity Resolver/Review, Super Admin Organization Configuration, Calenda flow, variant evidence и подготовка за Canonical Preview.

# 16. R3.7R7A1 — приет checkpoint

Revision 31 Phase 4.3 R3.7R7A1 е приет с 10 dedicated и 560 maintained regression tests PASS.

Identity persistence е READY. Изискваните таблици са m99_v073_identity_external_mappings и m99_v073_identity_resolutions.

Контролен продукт: Calenda RIVER, ref 93100, product ID 31809, 4 цвята, 24 Color×Size evidence rows, 20 available и 4 OUT_OF_STOCK.

Към този checkpoint са OPEN: PREPARE 500, само една видима variant image, липсващ Manufacturer official URL и незавършен canonical Manufacturer mapping.

# 17. Safe Git consolidation — 06.09.2026

След README v12 checkpoint е направен отделен V3.5 SAFE CONSOLIDATION FINALIZER.

560 maintained tests PASS, 6 warnings; след safe whitespace repair отново 560 PASS.

27 временни/runtime артефакта са quarantined извън repository.

Commit 732fd33fbc45eeed7150bf02d61c579430dbf0c1 е push-нат; HEAD == origin/main; worktree clean.

Това е текущият доказан green synchronized Git baseline.

# 18. Phase 4.6 — текущата функционална цел

Цел: Add Products -> Supplier -> Category -> Product/Variant -> Canonical Preview -> DRAFT -> controlled automatic publish to m99.eu.

R1 и R1.1 са спрели безопасно в installer preflight заради PowerShell installer defects и не са променили repository.

R1.2 е hardened candidate, но в този checkpoint няма записан успешен Windows CMD acceptance log. Следователно automatic publish все още е IN PROGRESS / NOT ACCEPTED.

# 19. Ново решение — Self-Tested Release Process

От 06.09.2026 реалният CMD тест при оператора е финална environment acceptance проверка, а не първо място за откриване на очевидни installer дефекти.

Преди да бъде даден ZIP: internal RC -> static/package audit -> PowerShell AST ако има PowerShell -> reserved-variable/StrictMode scan -> BAT/script path validation -> manifest/hash -> simulated Git/failure paths -> Python compile -> dedicated/regression tests когато runtime е наличен -> secret/no-write guards -> FINAL candidate.

Не се прави нова user-facing revision за всеки дребен installer bug; дребните корекции се консолидират вътрешно.

Тестовете не се отслабват, за да станат зелени. Нов feature се адаптира към архитектурата, не обратното.

Предпочитан launcher: BAT -> controlled Python release driver, когато е практично. Това намалява PowerShell-specific failure surface.

Запазват се: no force push, no hard reset, no git clean -fd, no automatic pull/rebase, no credentials in code.

# 20. Какво се качва в Git и какво не

Качват се source code, tests, templates, architecture/governance notes и approved checkpoint documentation.

Не се качват operational DB, DB backups, .venv, __pycache__, .pytest_cache, runtime audit JSONL, временни .bak, downloaded installer ZIPs или secrets.

README v12 се пази byte-for-byte като historical checkpoint. README v13 става следващият consolidated master.

# 21. Фиксирани решения

Canonical identity; Knowledge First; No Duplicate Data; Evidence Based; AI Native not AI Invented; historical observations; Market != Channel; Identity Before Content; no ID reuse; lifecycle + explicit DELETE; Supplier/Manufacturer separation; Brand separate object; multi-supplier; Super Admin governance; operator-first UX; ImportJob; CREATE != UPDATE; duplicate guard; mandatory readback; authorization; image source priority; Presence != Stock; supplier availability != physical stock; Daily Sync; NO_CHANGE -> NO_WRITE; verification failure != zero stock; Dolibarr operational role; no invented stock; server-side RBAC; secrets protection; machine-readable governance; Self-Tested Release Process.

# 22. Отворени / отложени

Universal ProductGroup vs color-variant boundary; universal Variant SKU; exact Dolibarr parent/variant; exact production stock-decrease config; image rights; production Vault; WordPress adapters; 2FA timing; supplier-specific connector details; freshness thresholds; preferred-supplier algorithm.

Acceptance-specific: variant-image preservation, Manufacturer official URL/evidence completion, canonical Manufacturer mapping, Phase 4.6 automatic m99.eu publish acceptance.

# 23. Следващ milestone

Phase 4.6 R1 FINAL — Self-Tested E2E Auto Publish.

Първо internal self-test; после един Windows CMD acceptance; после точно един real end-to-end product; mandatory readback и audit; едва след това repeatable multi-product flow.

# 24. Machine-readable companion files

M99_CURRENT_STATE_v13_2026-09-06.json

M99_DECISION_REGISTRY_v13_2026-09-06.yaml

M99_PROJECT_HISTORY_v13_2026-09-06.jsonl

M99_DOCUMENTATION_MANIFEST_v13_2026-09-06.json

Product truth once. Verified everywhere. Governed by humans. Released through evidence, tests and explicit acceptance.